                                                                [image: image1.png]


            
Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ПРОЕКТ
от                                                                                                                                            №  
О подготовке и проведении пропуска паводковых  вод  на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области в  2018 году

          В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ, и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, администрация сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.Создать постоянно действующую противопаводковую  комиссию  в составе:

Председатель комиссии:                                                                                                                                   Серенков Г.В.– глава администрации сельского поселения                                                                          
Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Плисова Е.Н.– ведущий специалист   администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          

Члены комиссии:   

  – Буянов В.М. - начальник участка  МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию);                                                                                                                                                                                             –  Фролов А.А. – инструктор по спорту; 

        2. Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения  Кирилловка  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2018  году  (Приложение № 1).
        3. Постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете «Кирилловский Вестник» и размещению на официальном сайте поселения kirillovka.stavrsp.ru.
       4.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Кирилловка                                             Г.В.Серенков
Приложение № 1 

к постановлению администрации

сельского поселения Кирилловка
муниципального района Ставропольский

от                        № 
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский в 2018 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского  поселения
	07.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	2.
	Подготовить карту возможных зон затопления (подтопления) паводковыми водами в поселении
	10.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Определить расчёт сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий
	10.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Разработать и утвердить план  противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	10.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	5.
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку.   В случае подтопления провести промывку и хлорирование
	20.03.2018
	Буянов В.М. – начальник участка  с.Кирилловка  «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	6.
	Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	20.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	20.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	8.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	9.
	Взять на контроль внутренние водоемы, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора
	До 15.04.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Март-апрель 2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	13.
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка 
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения


