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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Кирилловка
муниципального района Ставропольский

Самарской области

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОЕКТ
 от    
          № 
«О   проведении   работ по   благоустройству и санитарной очистке  территории   сельского поселения Кирилловка  муниципального района Ставропольский  Самарской области

в весенне-летний период  2018 года» 
В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Кирилловка муниципального  района Ставропольский  Самарской области  в весенне-летний период  2018 года считаю необходимым:

1.  Создать комиссию по благоустройству и санитарной очистке  территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области (приложение 1).
2. Объявить с 24 апреля по 31 мая 2018 года  месячник по благоустройству и  санитарной очистке  территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский  Самарской области.
 3. Утвердить план мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории сельского поселения  Кирилловка муниципального района Ставропольский  Самарской области на весенне-летний период 2018года (приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения Кирилловка муниципального района  Ставропольский  Самарской области организованное проведение работ:
-по санитарной очистке закрепленных территорий;
-по благоустройству и озеленению закрепленных территорий.
6. Настоящее постановление    подлежит официальному  опубликованию в газете  «Кирилловкий Вестник»  и на официальном  сайте администрации сельского поселения Кирилловка в сети Интернет  kirillovka.stavrsp.ru.
7. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

 Главы   сельского поселения Кирилловка                                                         Г.В.Серенков
Приложение 1
к  постановлению  администрации 
 сельского поселения Кирилловка
от   года №      
СОСТАВ 
 комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области
Председатель комиссии:
Серенков Геннадий Васильевич – глава администрации сельского поселения Кирилловка.    

Заместитель председателя комиссии:
Плисова Е.Н.-  ведущий специалист администрации сельского поселения Кирилловка.
Члены комиссии:
- Норватова Татьяна Валентиновна- депутат Собрания представителей (по согласованию);

- Сафонова Надежда Ивановна – депутат Собрания представителей ( по согласованию);

- Фролов Алексей Адамович – инструктор по спорту.
Приложение 2
к распоряжению  администрации 
 сельского поселения Кирилловка
от   №  
ПЛАН
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области
на весенне-летний период 2018 года
	№  п/п

	Содержание мероприятий

	Срок- исполнения

	Ответственный за исполнение


	1

	Создание комиссии  по благоустройству территории сельского поселения

	До 24 апреля

	 зам.главы администрации 

Анциферова В. А.


	2

	Заседание комиссии  по благоустройству

	еженедельно

	Глава  сельского поселения

	3

	Организация  по уборке закрепленных территорий от мусора
	апрель - сентябрь

	Руководители организаций предприятий, учреждений (по согласованию)


	4

	Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории  с.п.Кирилловка, независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной  и прилегающей территорий  
	до 30 апреля 
	Глава  сельского поселения 


	5
	Благоустройство территории возле памятника воинам ВОВ
	до 5 мая 
	Глава  сельского поселения

	6
	Провести организационную работу с жителями по выполнению благоустройства и содержания территории, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям


	в течение всего периода
	Депутаты Собрания  Представителей (по согласованию)



	7

	Организация работ по благоустройству (покос травы и своевременно удалять сорную растительность  на закрепленных территориях , озеленение, высадка цветов, деревьев, кустарников).


	май- август 


	 Владельцы домов , руководители организаций, предприятий, учреждений


	8

	Обработка гербицидами территорий, где возможно произрастание конопли  
	май - август   
	Глава поселения 

	9
	Навести санитарный порядок на территории скважин, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов 
	май 2017 года
	Глава сельского поселения;

Мастер участка  с.Кирилловка «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию); 

	10
	Организовать работу с населением по  вывозу  бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения
	постоянно 
	Администрация  с.п.Кирилловка 

	11
	
Организация сбора от населения ртутьсодержащих ламп и сдачи их в специализированную организацию . Информирование населения 
	постоянно
	Администрация  с.п.Кирилловка

	12
	Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения
	май-июль 

	Актив села

	13


	Освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте   с.п.Кирилловка хода проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 
	 апрель -  сентябрь 
	Администрация с.п.Кирилловка 

	14
	Проведение мероприятий по выявлению несанкционированных свалок
	Апрель-август
	Комиссия по благоустройству

	16
	 Всероссийский экологический субботник   «Зеленая Весна-2018», «Зеленая Россия»


	 Апрель 
	Руководители организаций, 
Актив села (по согласованию )


	17
	Акции : «Чистая вода»-очистка  берегов озер;
«Весенняя неделя добра» ;

«Посади своё дерево»;

 «Сделаем вместе».

День Земли 2018г
	 Апрель

	Администрация, 
 Депутаты  Собрания представителей,   инструктор по работе по спорту 

Соц. служба  сельского поселения(по согласованию ) 


	19
	Организация общественных работ через ЦЗН

Апрель-август


	апрель – август 
	Администрация с.п.Кирилловка 

	21
	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства 
	постоянно 
	Администрация  с.п.Кирилловка  , Депутаты Собрания  

Представителей с.п. Кирилловка 



	
	Регулярные рейды работниками администрации совместно с общественностью в целях проверки санитарного состояния территории с обсуждением на совещаниях у главы сельского поселения с применением соответствующих мер.            
	постоянно
	Комиссия

по благоустройству 

	
	Подведение итогов месячника.
	июнь 
	Глава  сельского поселения 


